DubSync

FASE 3 — INTEGRAÇÃO, PLUGINS E PUBLICAÇÃO RUNTIME

Documento técnico-funcional para implementação no Codex
Jogo piloto: REPLACED • Arquitetura extensível para múltiplos jogos

Objetivo desta entrega: criar a carcaça definitiva da Fase 3, integrar o sistema de jogos e plugins ao DubSync existente, preparar o primeiro adaptador do REPLACED e validar a compatibilidade ponta a ponta com pelo menos 10 dublagens aprovadas.

| Data | 06 de outubro de 2026 |
| --- | --- |
| Projeto | DubSync |
| Diretório principal | C:\Users\hitma\Documents\GitHub\leitor_legendas\Dupsync |
| Fase anterior | Fase 2 — Dublagem / Takes aprovados |
| Fase seguinte preparada | Fase 4 — Hora da Jogatina |
| Documento-base do jogo | Guia técnico REPLACED — fluxo de falas, IDs internos e plugin de áudio |

PRINCÍPIO CENTRAL

O jogo é uma entidade de primeira classe. Cada jogo selecionado recebe um plugin/adaptador ativo e definitivo para aquele perfil. O plugin pode ser genérico ou específico; o REPLACED não deve ser confundido com o plugin do REPLACED.

# Sumário de implementação

1. Resumo executivo e decisão arquitetural

2. Escopo da Fase 3 e fronteiras com as Fases 2 e 4

3. Compatibilidade obrigatória com o DubSync existente

4. Design da tela da Fase 3

5. Modelo de domínio: jogos, plugins e vínculo definitivo

6. Arquitetura de plugins e adaptadores

7. Primeiro plugin: REPLACED + Articy / Unity IL2CPP

8. Áudio runtime, conversão e empacotamento

9. Manifesto, mapeamento e contratos de eventos

10. Backend, API, persistência e estrutura de diretórios

11. Diagnóstico, logs e segurança

12. Teste obrigatório de compatibilidade com pelo menos 10 dublagens

13. Critérios de aceite

14. Ordem recomendada de implementação para o Codex

15. Checklist de regressão e compatibilidade

Apêndices: exemplos de manifestos e protocolo de eventos.

# 1. Resumo executivo e decisão arquitetural

A Fase 3 transforma o DubSync de um estúdio de captura/dublagem em uma plataforma capaz de preparar a integração de uma dublagem com jogos diferentes. A arquitetura não deve depender do REPLACED. O REPLACED é o primeiro jogo piloto e terá um adaptador específico porque a inspeção técnica encontrou um caminho promissor via Unity IL2CPP, Articy, DialogueFragment, SubtitlesManager e IDs de fala.

Decisão: a Fase 3 deve ser orientada por jogos. O usuário seleciona um jogo na biblioteca e trabalha no workspace daquele game_profile. O plugin ativo é uma propriedade/configuração persistida do jogo. Instalação e manutenção do catálogo de plugins ficam em um submenu Plugins separado; a tela principal não exibe uma lista permanente de plugins.

Jogo ≠ plugin. REPLACED fica na biblioteca de jogos; “REPLACED – Articy Runtime” é um plugin/adaptador específico que aparece como Plugin ativo no workspace do jogo, não como uma coluna paralela permanente.

Um plugin ativo por perfil de jogo. O vínculo ativo é persistido e tratado como definitivo até o usuário alterá-lo explicitamente.

Plugins genéricos continuam possíveis. Unity Generic, Unreal Generic, FMOD, Wwise ou outros podem servir a vários jogos.

Fallback universal. Se não houver integração interna, o jogo pode usar o plugin Visual Runtime, responsável futuramente por frames, pixels, OCR, imagem, contexto e áudio.

Fase 3 prepara; Fase 4 executa. A Fase 3 instala/configura/mapeia/empacota. A Fase 4 “Hora da Jogatina” será a interface de execução em tempo real.

## 1.1. Estado técnico conhecido do REPLACED

| Achado | Uso na Fase 3 | Observação |
| --- | --- | --- |
| Unity IL2CPP | Exige integração/carregador compatível com a build. | A inspeção encontrou Replaced.exe, GameAssembly.dll e metadata IL2CPP. |
| Articy DialogueFragment | Fonte candidata do runtime_trigger_id. | ExternalId, ShortId, speaker e text foram identificados no modelo analisado. |
| SubtitlesManager | Pontos candidatos de início/fim da fala. | InitLine, ReleaseLine, LastLine e duração aparecem na build. |
| FMOD | Opção futura de reprodução/mixagem interna. | Há FMOD e bancos .bank; não é requisito da primeira prova de conceito. |
| DubSync runtime fields | Reutilizar runtime_trigger_type/runtime_trigger_id. | No snapshot de 06/10/2026 havia 52 ocorrências e nenhum gatilho preenchido. |
| Audio takes | Somente takes aprovados entram no pacote. | No snapshot de 06/10/2026 havia 8 takes e nenhum aprovado; o teste de 10 exige preparar pelo menos 10 aprovados antes. |

# 2. Escopo da Fase 3 e fronteiras com as Fases 2 e 4

| Fase | Responsabilidade | Não deve fazer |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Captura | Capturar/revisar evidências, OCR, ocorrências e contexto visual. | Não deve instalar plugins de jogo. |
| Fase 2 — Dublagem | Gerar, revisar e aprovar takes; preservar o MASTER WAV. | Não deve converter o master de forma destrutiva nem cuidar da instalação no jogo. |
| Fase 3 — Integração | Cadastrar jogos, gerenciar plugins, mapear gatilhos, converter para runtime, testar e publicar pacote. | Não deve carregar TTS pesado durante o jogo nem substituir a Fase 4. |
| Fase 4 — Hora da Jogatina | Executar/monitorar DubSync Runtime com o jogo aberto. | Não deve editar voz, revisar roteiro ou produzir takes. |

Regra de áudio: Fase 2 preserva o MASTER sem perdas. Fase 3 cria derivados de distribuição conforme o plugin do jogo. Assim, um novo plugin pode gerar outro pacote sem regenerar vozes.

# 3. Compatibilidade obrigatória com o DubSync existente

A implementação deve ser aditiva. O objetivo é encaixar a Fase 3 no projeto atual sem quebrar captura, revisão, personagens, vozes, takes ou histórico.

Mesma aplicação. Adicionar a Fase 3 à navegação superior existente; não criar um aplicativo editor separado.

SQLite + SQLAlchemy. Continuar com o banco existente e migrações aditivas. Fazer inventário e backup antes de qualquer escrita.

Preservar IDs. Não substituir event_id, line_id ou occurrence_id. O runtime deve se apoiar nas entidades estáveis criadas na Fase 2.

Reutilizar campos existentes. dialogue_occurrences.runtime_trigger_type e runtime_trigger_id devem receber os gatilhos reais do jogo.

Reutilizar audio_takes. O pacote runtime só pode consumir take aprovado; não sobrescrever histórico de takes.

Reutilizar o manifesto existente. O endpoint GET /runtime-manifest já citado no projeto deve evoluir de rascunho para contrato estável, sem duplicar regras.

Preservar MASTER WAV. Conversões de OGG/Opus/WAV runtime vão para diretório de pacote, não alteram o áudio aprovado da Fase 2.

Compatibilidade visual. Manter linguagem visual, status e navegação já adotados nas demais fases.

| Cinza Pendente / não configurado | Azul Pronto / validado para próxima ação | Amarelo Em teste / processamento | Verde Concluído / compatível | Vermelho Erro / bloqueio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.1. Compatibilidade com o piloto de 10 falas da Fase 2

A própria Fase 2 já foi concebida para começar pequeno. A Fase 3 deve reaproveitar o mesmo conjunto piloto: pelo menos 10 dublagens aprovadas, idealmente já revisadas na Fase 2, evitando criar uma segunda amostra paralela. Isso torna o teste um verdadeiro fluxo ponta a ponta: fala capturada → take aprovado → gatilho real → pacote → reprodução no jogo.

# 4. Design da tela da Fase 3

A tela deve seguir o padrão das outras fases: navegação superior e área de trabalho limpa, sem menu global lateral. A versão final da Fase 3 NÃO deve manter uma coluna permanente de plugins ao lado da biblioteca de jogos. O objeto principal da tela é o jogo. A navegação interna da Fase 3 possui dois submenus: Jogos e Plugins. Em Jogos, a interface usa uma coluna estreita de jogos à esquerda e uma grande área de trabalho do jogo selecionado à direita. O plugin ativo aparece apenas como propriedade/configuração do jogo. Em Plugins, a aplicação oferece uma tela separada para instalar, atualizar, remover e inspecionar extensões.

Figura 1 — Referência visual FINAL aprovada para a Fase 3. Tela Jogos: biblioteca à esquerda e workspace do jogo selecionado à direita; o plugin é uma configuração do jogo. A administração de plugins fica em submenu separado.

| 1. Biblioteca de Jogos | 2. Workspace do Jogo | 3. Submenu Plugins |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coluna estreita e persistente apenas na tela Jogos. Busca, seleção, engine/status e ação + Adicionar jogo. Responde “qual jogo estou configurando?”. | Área principal. Cabeçalho do jogo, Plugin ativo + Gerenciar plugins e abas Visão Geral, Configuração, Mapeamento, Testes e Publicação. Toda configuração específica do plugin para aquele jogo vive aqui. | Tela separada da principal. Gerencia Instalados, Disponíveis, Atualizações e Local. Instala ZIP/pasta, valida versão/manifesto e mantém plugins. Não exibe configuração específica de um jogo. |  |

Regra de UX final: plugins são infraestrutura; jogos são o fluxo de trabalho. A tela principal nunca deve obrigar o usuário a navegar por uma lista de plugins para continuar trabalhando em um jogo já configurado. O vínculo ativo deve ser restaurado automaticamente. A tela Plugins existe para manutenção do catálogo, não para operação cotidiana.

Persistência da seleção: ao selecionar um jogo, o DubSync deve restaurar automaticamente o plugin ativo daquele perfil. Trocar de plugin exige uma ação explícita de “Vincular ao jogo” e confirmação quando já existir outro vínculo ativo.

# 5. Modelo de domínio: jogos, plugins e vínculo definitivo

## 5.1. Entidades novas sugeridas

| Entidade | Campos mínimos | Regra | Persistência |
| --- | --- | --- | --- |
| game_profiles | id, project_id, name, executable, install_path, engine, build, language, status | Representa um jogo/configuração concreta. | SQLite |
| integration_plugins | plugin_id, version, api_version, name, provider, type, manifest_path, enabled, trust_status | Catálogo do que está instalado no DubSync. | Registro + disco |
| game_plugin_bindings | id, game_profile_id, plugin_id, plugin_version, config_json, active, created_at, updated_at | Somente um vínculo active=true por game_profile. | SQLite |
| runtime_packages | id, game_profile_id, binding_id, version, format, path, manifest_hash, created_at, status | Histórico dos pacotes gerados. | SQLite + disco |
| runtime_test_runs | id, game_profile_id, package_id, started_at, finished_at, status, summary_json | Agrupa os testes do plugin/runtime. | SQLite |
| runtime_test_items | run_id, occurrence_id, trigger_id, expected_take_id, observed_take_id, result, latency_ms, notes | Permite provar 10/10 falas individualmente. | SQLite |

Não duplicar o que já existe: runtime_trigger_type/runtime_trigger_id continuam em dialogue_occurrences; aprovação continua em audio_takes. As novas tabelas cuidam de integração, vínculo, pacote e teste, não de reimplementar Fase 2.

# 6. Arquitetura de plugins e adaptadores

Na Fase 3, “plugin” possui duas camadas distintas. Essa separação evita acoplamento e permite jogos que não aceitam código interno.

| Camada | Função | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Plugin do DubSync / Integration Adapter | Código/manifesto carregado pelo DubSync para saber como detectar, configurar, empacotar e testar um jogo. | replaced_articy, unity_generic, visual_runtime |
| Game Bridge / Mod | Artefato opcional instalado dentro ou ao lado do jogo e responsável por observar eventos internos e comunicar com o Runtime. | DLL/mod compatível com Unity IL2CPP para REPLACED |
| Runtime Core | Contrato comum de eventos, áudio, manifesto, logs e futura execução da Fase 4. | DubSync Runtime Agent |

## 6.1. Contrato mínimo do Integration Adapter

class IntegrationAdapter: probe_game(game_profile) -> ProbeResult validate_game(game_profile) -> ValidationResult get_capabilities() -> Capabilities install_bridge(game_profile) -> InstallResult remove_bridge(game_profile) -> InstallResult test_connection(game_profile) -> ConnectionResult build_runtime_config(game_profile, project) -> dict get_audio_profile() -> AudioProfile validate_mapping(occurrences, takes) -> MappingReport package_runtime(context) -> RuntimePackageResult

## 6.2. Manifesto do plugin

{ "id": "replaced_articy", "name": "REPLACED – Articy Runtime", "version": "0.1.0", "api_version": "1", "type": "game_specific", "games": ["REPLACED"], "engines": ["Unity IL2CPP"], "trigger_types": ["articy_external_id"], "playback_modes": ["external_runtime", "internal_fmod_future"], "capabilities": [ "dialogue_start", "dialogue_end", "speaker", "text", "pause_resume" ], "audio": { "preferred": "ogg_vorbis", "fallback": ["wav_pcm"], "sample_rate": 24000, "channels": 1 } }

Adicionar plugin local. Aceitar pasta ou ZIP com manifesto válido; validar ID, versão, api_version e arquivos antes de ativar.

Atualização. Mesma plugin_id com versão superior pode atualizar o pacote após confirmação; o binding mantém versão registrada para auditoria.

Compatibilidade. A UI deve filtrar plugins pela engine/jogo/capacidades, mas permitir mostrar “todos” para diagnóstico.

Segurança. No primeiro milestone, instalação automática deve privilegiar cópia/configuração declarativa. Scripts arbitrários exigem confirmação explícita e logs.

Visual Runtime. É um plugin/adaptador de fallback do próprio DubSync. Se o jogo não possui integração interna, ele pode ser o plugin definitivo daquele game_profile.

# 7. Primeiro plugin: REPLACED + Articy / Unity IL2CPP

O primeiro adaptador específico deve usar o que já foi encontrado na análise do diretório do REPLACED, sem transformar esses detalhes em dependência global do DubSync.

REPLACED ↓ Game Bridge / Mod IL2CPP ↓ dialogue_start / dialogue_end Articy DialogueFragment.ExternalId ↓ DubSync Runtime contract ↓ dialogue_occurrences.runtime_trigger_id ↓ Take aprovado ↓ Áudio runtime

Chave principal proposta. game_build + language + Articy ExternalId. Speaker/text podem funcionar como validação e diagnóstico.

Início. Hook/observação equivalente a InitLine deve publicar dialogue_start apenas uma vez por fala.

Fim. ReleaseLine ou evento equivalente encerra/limpa o estado da fala.

Pausa e avanço. Devem produzir comportamento previsível de pausa, retomada ou cancelamento.

Loader/mod framework. A análise estática não confirmou qual carregador IL2CPP será usado. O plugin deve isolar essa decisão e validá-la na prova de conceito.

Playback inicial. Preferir áudio externo via DubSync Runtime para a primeira integração. FMOD interno permanece evolução futura.

Importante: não inventar ExternalId no banco. O runtime_trigger_id só pode ser preenchido com ID real observado/confirmado no jogo. Tempo de vídeo não deve ser usado como gatilho de execução.

# 8. Áudio runtime, conversão e empacotamento

## 8.1. Onde converter

A conversão para formato leve pertence à Fase 3. A Fase 2 preserva o arquivo master aprovado; a Fase 3 gera derivados conforme o plugin ativo.

| Arquivo | Responsável | Uso | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| MASTER WAV PCM mono 24 kHz | Fase 2 | Produção, revisão, regeneração e arquivo de referência | Nunca converter destrutivamente. |
| OGG Vorbis | Fase 3 | Formato leve recomendado quando suportado pelo plugin | Gerado no pacote runtime. |
| WAV PCM runtime | Fase 3 | Fallback/diagnóstico e jogos que exigem WAV | Pode ser cópia/normalização do master. |
| Opus | Fase 3 | Alternativa futura/experimental | Somente quando o plugin declarar suporte. |

Default sugerido para REPLACED. OGG Vorbis, mono, 24 kHz, aproximadamente 64 kbps, sujeito a validação do player escolhido.

Smoke test. A primeira fala pode ser testada em WAV para reduzir variáveis. O teste obrigatório de 10 falas deve usar o formato de runtime escolhido para o pacote final.

Conversor. Usar FFmpeg por processo controlado, registrar comando/resultado técnico sem expor caminhos sensíveis desnecessariamente.

Cache. Não reconverter um take se hash do master + perfil de áudio + versão do conversor forem iguais.

## 8.2. Estrutura sugerida do pacote

.data/projects/replaced/runtime/ └── package_v0.3.0/ ├── package.json ├── runtime_manifest.json ├── mapping_report.json ├── audio/ │ ├── <ARTICY_ID_1>.ogg │ └── <ARTICY_ID_2>.ogg ├── plugin/ │ └── <artefatos do bridge, quando aplicável> ├── config/ │ └── runtime.json └── logs/

# 9. Manifesto, mapeamento e contratos de eventos

## 9.1. Regra de mapeamento

game_profile + plugin_binding ↓ occurrence_id ↓ runtime_trigger_type = articy_external_id runtime_trigger_id = <ID REAL> ↓ approved_take_id ↓ runtime audio path

## 9.2. Manifesto runtime conceitual

{ "package_version": "0.3.0", "game": "REPLACED", "game_build": "<build-validada>", "language": "pt-BR", "plugin": {"id": "replaced_articy", "version": "0.1.0"}, "lines": { "<ARTICY_EXTERNAL_ID>": { "occurrence_id": "OCC_000184", "line_id": "LINE_000184", "speaker": "RED", "take_id": "TAKE_000184_02", "audio": "audio/<ARTICY_EXTERNAL_ID>.ogg", "status": "approved" } } }

## 9.3. Contrato de eventos do runtime

{ "event": "dialogue_start", "game_profile_id": "GAME_REPLACED", "trigger_type": "articy_external_id", "trigger_id": "<ARTICY_EXTERNAL_ID>", "speaker": "RED", "text": "texto observado para diagnóstico", "scene": "<opcional>", "timestamp": "<runtime>" }

Eventos mínimos recomendados: dialogue_start, dialogue_end, pause, resume, scene_changed, bridge_connected, bridge_disconnected e error. A Fase 4 deverá consumir o mesmo contrato, portanto ele precisa ser independente de REPLACED.

# 10. Backend, API, persistência e estrutura de diretórios

## 10.1. Estrutura de código sugerida

Dupsync/ ├── integration/ │ ├── service.py │ ├── games.py │ ├── bindings.py │ ├── registry.py │ ├── diagnostics.py │ ├── mapping.py │ ├── packaging.py │ ├── audio_converter.py │ └── plugins/ │ ├── contracts.py │ ├── loader.py │ └── validator.py ├── integrations_builtin/ │ ├── visual_runtime/ │ └── replaced_articy/ ├── runtime/ │ ├── contracts.py │ ├── events.py │ └── manifest.py └── review_ui/ (ou camada UI equivalente atual)

## 10.2. Rotas/API sugeridas

| Rota | Uso | Observação |
| --- | --- | --- |
| GET /integration/games | Listar perfis de jogo | Inclui binding ativo e status. |
| POST /integration/games | Adicionar jogo | Detectar executável/engine quando possível. |
| GET /integration/plugins | Listar plugins | Permitir filtro por game_profile. |
| POST /integration/plugins/install | Adicionar plugin local | ZIP/pasta; validar manifesto. |
| POST /integration/bindings | Vincular plugin ao jogo | Troca ativa deve ser explícita. |
| POST /integration/test-connection | Executar diagnóstico | Retornar passos e logs estruturados. |
| GET /integration/mapping/<game> | Resumo do mapeamento | Mapeadas/aprovadas/sem áudio. |
| POST /integration/package | Gerar/atualizar pacote runtime | Conversão + manifesto + integridade. |
| GET /runtime-manifest | Manifesto consumível pelo runtime | Evoluir endpoint já existente. |
| GET /integration/test-runs/<id> | Resultado do teste das falas | Necessário para aceite de 10 dublagens. |

# 11. Diagnóstico, logs e segurança

Logs estruturados. Registrar data/hora, game_profile, plugin/version, event, trigger_id, occurrence_id, take_id, resultado e latência quando aplicável.

Sem conteúdo sensível desnecessário. Não registrar referências vocais, tokens ou segredos.

Hash do pacote. Registrar hash do manifesto e, quando viável, dos arquivos para detectar pacote desatualizado.

Versão/build. Exibir claramente build do jogo usada no mapeamento. Atualização do jogo deve colocar o binding/pacote em estado “revalidar”.

Plugins locais. Exibir origem (oficial/comunidade/local), versão e confiança; não atualizar silenciosamente.

Rollback. Instalação do Game Bridge deve guardar o que foi alterado e permitir remover/restaurar sem tocar em arquivos não gerenciados.

# 12. Teste obrigatório de compatibilidade com pelo menos 10 dublagens

Bloqueio de aceite: a Fase 3 não deve ser considerada pronta para avançar à Fase 4 enquanto um teste real no REPLACED não reproduzir corretamente pelo menos 10 dublagens aprovadas por gatilhos reais do jogo.

## 12.1. Pré-condições

Selecionar no mínimo 10 dialogue_occurrences elegíveis e revisadas.

Garantir que cada ocorrência tenha um audio_take aprovado na Fase 2.

Obter e registrar runtime_trigger_id real para cada uma (Articy ExternalId no piloto REPLACED).

Confirmar runtime_trigger_type = articy_external_id.

Gerar pacote runtime com as 10 falas e validar integridade dos arquivos.

Instalar/ativar o plugin do REPLACED e confirmar conexão antes da execução.

## 12.2. Execução do teste

Fazer um smoke test com 1 fala: observar o evento, confirmar ID e tocar um único áudio. Corrigir problemas básicos antes de seguir.

Iniciar uma runtime_test_run específica para o conjunto de 10 falas.

Jogar o trecho real e atingir as 10 falas naturalmente, sem usar o timestamp do vídeo como gatilho.

Para cada fala, registrar trigger recebido, occurrence_id esperado, take tocado, início/fim e eventuais duplicatas.

Durante o conjunto, incluir pelo menos um teste de pausa/retomada e um teste de avanço/interrupção de diálogo, quando o trecho permitir.

Encerrar o teste e gerar relatório 10/10 com resultado individual por fala.

## 12.3. Matriz mínima de resultado

| # | Occurrence | Trigger real | Take esperado | Take observado | Duplicou? | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCC_TEST_01 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 2 | OCC_TEST_02 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 3 | OCC_TEST_03 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 4 | OCC_TEST_04 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 5 | OCC_TEST_05 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 6 | OCC_TEST_06 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 7 | OCC_TEST_07 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 8 | OCC_TEST_08 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 9 | OCC_TEST_09 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |
| 10 | OCC_TEST_10 | <ExternalId> | <TAKE_APPROVED> | <capturado no teste> | Não | Pendente |

## 12.4. Critério mínimo de compatibilidade

Obrigatório: 10/10 gatilhos reais acionam a dublagem correta.

Obrigatório: 0 reprodução de take incorreto.

Obrigatório: 0 duplicação causada por múltiplas atualizações da mesma fala.

Obrigatório: fala sem take aprovado não deve quebrar o jogo/runtime.

Obrigatório: pause/advance/scene change não deixam áudio órfão tocando de forma imprevisível.

Obrigatório: logs permitem reconstruir o que ocorreu em cada uma das 10 falas.

Medição: registrar latência de start e comportamento de fim, mas o primeiro teste deve medir antes de transformar latência em SLA rígido.

Por que 10: uma fala única só prova que “algo tocou”. Dez falas consecutivas começam a expor problemas de ID, duplicação, limpeza de estado, troca de personagem, cache, pacote, pausa e sequência real de gameplay.

# 13. Critérios de aceite da Fase 3

| Critério | Aceite |
| --- | --- |
| Tela da Fase 3 | Tela final implementada sem menu lateral global e sem coluna permanente de plugins. Submenu Jogos com biblioteca à esquerda + workspace amplo à direita; submenu Plugins separado para administração. |
| Biblioteca de jogos | Permite adicionar, selecionar e persistir game_profile. |
| Binding | Cada game_profile possui no máximo um plugin ativo; troca é explícita. |
| Plugin manager | Disponível em submenu/tela própria; lista instalados/disponíveis/atualizações/local, instala plugin local e valida manifesto/versão. O jogo apenas seleciona o plugin ativo. |
| REPLACED | Adapter específico instalado e capaz de executar prova de observação/conexão real. |
| Mapeamento | runtime_trigger_id/type gravados sem usar timestamp de vídeo como gatilho. |
| Áudio | MASTER da Fase 2 preservado; pacote runtime gera derivados sem alterar takes aprovados. |
| Manifesto | Pacote inclui mapping consistente e apenas takes aprovados. |
| Logs | Eventos e erros ficam na aba Testes do jogo selecionado e são persistidos para diagnóstico; não ocupam painel fixo na tela principal. |
| Teste 10 dublagens | 10/10 corretas, sem take errado e sem duplicação por uma mesma linha. |
| Regressão | Fases 1 e 2 continuam funcionando com dados existentes. |
| Preparação Fase 4 | Contrato de evento e pacote podem ser consumidos posteriormente pelo “Hora da Jogatina”. |

# 14. Ordem recomendada de implementação para o Codex

| Milestone | Entrega |
| --- | --- |
| M0 — Inventário e backup | Entrar pelo repositório C:\Users\hitma\Documents\GitHub\leitor_legendas\Dupsync; verificar git status/branch; ler README, schema/migrations, Fases 1/2, testes e /runtime-manifest; produzir um inventário curto antes de alterar código. Fazer backup do banco antes de mudanças estruturais. |
| M1 — Carcaça visual | Criar rota/tela da Fase 3 seguindo a referência visual FINAL: submenu Jogos e Plugins; Jogos com coluna de biblioteca + workspace do jogo; Plugins em tela administrativa separada. Alimentar inicialmente com dados mock/serviço mínimo, sem quebrar navegação. |
| M2 — Game Profiles | Persistir jogos, executável, caminho, engine, build e seleção. |
| M3 — Plugin Registry | Implementar contrato, leitura de manifestos, built-ins e instalação local; expor tudo no submenu Plugins, separado do workspace do jogo. |
| M4 — Binding definitivo | Vincular um plugin ativo ao jogo pelo seletor “Plugin ativo” no workspace do game_profile e persistir configuração; troca explícita. |
| M5 — Mapeamento e manifesto | Ligar occurrence/runtime_trigger/take aprovado e evoluir GET /runtime-manifest. |
| M6 — Audio Packager | Converter/cachar arquivos runtime e gerar package.json/runtime_manifest.json. |
| M7 — REPLACED adapter | Criar plugin replaced_articy e a ponte de observação/conexão com o jogo; isolar detalhes IL2CPP/loader. |
| M8 — Smoke test 1 fala | Confirmar ID real → match → áudio → fim. |
| M9 — Teste obrigatório 10 falas | Executar e persistir matriz de compatibilidade 10/10. |
| M10 — Hardening | Logs, rollback, versão/build, falhas, atualização de plugin e documentação. |
| M11 — Handoff Fase 4 | Expor contrato que será usado pelo Runtime Agent e pela tela Hora da Jogatina. |

Ordem importante: não começar pelo player final nem pelo FMOD. Primeiro provar observação/ID/conexão. Depois uma fala. Depois 10 falas. Só então otimizar integração interna de áudio.

# 15. Checklist de regressão e compatibilidade

[ ] Captura local e YouTube continuam abrindo e processando.

[ ] ROIs, OCR, revisão e evidências existentes permanecem intactos.

[ ] Personagens e perfis de voz continuam carregando.

[ ] Geração individual “Gerar Take” continua funcionando.

[ ] Geração em lote continua funcionando.

[ ] Takes antigos continuam acessíveis e nenhum arquivo master foi movido/deletado.

[ ] Banco abre com schema atualizado e migrations aditivas.

[ ] dialogue_occurrences antigos sem trigger continuam válidos.

[ ] Projetos sem plugin configurado continuam abrindo normalmente.

[ ] A Fase 3 consegue distinguir game_profile de integration_plugin.

[ ] Visual Runtime permanece disponível como fallback universal.

[ ] Package builder recusa take não aprovado por padrão.

[ ] Atualização da build do jogo sinaliza necessidade de revalidação.

[ ] Remoção de plugin não apaga take, ocorrência ou evidência editorial.

[ ] Teste de 10 dublagens gera registro auditável.

# 16. Onboarding obrigatório para nova conversa / Codex

Uma nova conversa de implementação deve ser tratada como uma nova entrada de desenvolvedor no projeto. O caminho do repositório é necessário, mas não é suficiente sozinho: o agente deve receber também a fonte de verdade funcional, as restrições de compatibilidade e uma sequência explícita de leitura antes de alterar código.

Diretório principal do projeto: C:\Users\hitma\Documents\GitHub\leitor_legendas\Dupsync

Regra de onboarding: antes de implementar a Fase 3, a nova conversa deve inspecionar o repositório real e confrontar esta especificação com o estado atual do código. Não assumir nomes de arquivos, rotas, migrations ou componentes que não tenham sido confirmados no repositório.

## 16.1. Sequência mínima de leitura antes de programar

Confirmar que o diretório acima é o repositório correto e executar uma inspeção inicial sem alterar arquivos.

Verificar o estado do Git (branch atual, git status e alterações locais) para evitar sobrescrever trabalho existente.

Ler o README principal, arquivos de configuração/dependências e o ponto de entrada da aplicação para entender como o DubSync é iniciado.

Ler database/models.py e localizar migrations/schema atuais antes de propor qualquer alteração no banco.

Ler dubbing/README.md e dubbing/api.py, além dos módulos reais da Fase 2, para preservar geração individual, geração em lote, perfis de voz, takes e aprovação.

Localizar no código dialogue_occurrences, audio_takes, line_id, occurrence_id, runtime_trigger_type, runtime_trigger_id e o endpoint /runtime-manifest.

Localizar a implementação real das telas/rotas das Fases 1 e 2 e reutilizar o mesmo padrão visual, de navegação, estado e componentes sempre que possível.

Localizar testes existentes e executar o conjunto aplicável antes de mudanças estruturais para estabelecer uma linha de base.

Ler esta especificação da Fase 3 e usar a imagem final aprovada como referência de layout. A tela principal é orientada por JOGOS; plugins são gerenciados em submenu próprio.

Só depois do inventário, apresentar um resumo curto do entendimento e um plano de arquivos/migrations a criar ou alterar. Em seguida iniciar a implementação incremental.

## 16.2. Fonte de verdade e compatibilidade

O código existente no repositório é a fonte de verdade para nomes, APIs, estrutura de diretórios e schema realmente implementados.

Esta especificação é a fonte de verdade para o comportamento e UX desejados da Fase 3.

Os achados do REPLACED são hipótese técnica até serem confirmados em runtime. ExternalId real nunca deve ser inventado.

As Fases 1 e 2 não podem ser reescritas ou quebradas para acomodar a Fase 3; migrations devem ser aditivas e reversíveis sempre que possível.

MASTER WAV aprovado na Fase 2 permanece intacto. Conversões para OGG/WAV de distribuição pertencem ao empacotamento da Fase 3.

A Fase 3 só alcança aceite após o teste real de pelo menos 10 dublagens no REPLACED com 10/10 correspondências corretas, sem take errado e sem duplicação de reprodução.

## 16.3. Arquivo vivo recomendado dentro do repositório

Para reduzir a dependência de memória de conversa, recomenda-se criar e manter no próprio repositório um arquivo de handoff versionado, por exemplo docs/DUBSYNC_PROJECT_CONTEXT.md. Ele deve ser curto e atualizado somente com decisões estáveis: arquitetura atual, caminhos importantes, schema relevante, contratos de integração, decisões de UX, comandos de execução/teste e pendências. Assim, qualquer nova conversa pode começar lendo o mesmo contexto junto com o código.

Esse arquivo não substitui READMEs técnicos nem esta especificação. Ele funciona como uma “tela de loading” do projeto: dá ao próximo agente o mapa necessário antes de entrar na partida.

## 16.4. Prompt de abertura recomendado para uma nova conversa

Você está entrando no projeto DubSync para implementar a Fase 3 - Integração. Repositório local: C:\Users\hitma\Documents\GitHub\leitor_legendas\Dupsync Antes de alterar qualquer arquivo: 1. Confirme o repositório e leia o estado atual do Git. 2. Faça um inventário do projeto e leia README/configuração/ponto de entrada. 3. Leia database/models.py, migrations e a implementação real das Fases 1 e 2. 4. Leia dubbing/README.md e dubbing/api.py e localize dialogue_occurrences, audio_takes, line_id, occurrence_id, runtime_trigger_type, runtime_trigger_id e /runtime-manifest. 5. Localize os componentes/rotas reais da interface para reutilizar o padrão visual já existente. 6. Leia a especificação DubSync Fase 3 v3 e considere a tela aprovada como referência visual final. 7. Não implemente ainda. Primeiro me entregue um resumo do que encontrou, os pontos de compatibilidade e a lista objetiva de arquivos/migrations que pretende criar ou alterar. Regras: preserve integralmente as Fases 1 e 2; não invente ExternalId; mantenha MASTER WAV intacto; plugins são gerenciados em submenu próprio e cada jogo mantém seu plugin ativo/configurado; a validação final exige pelo menos 10 dublagens reais corretas no REPLACED.

# Apêndice A — Fluxo funcional completo da Fase 3

1. Usuário abre “Integração” 2. Submenu padrão “Jogos” é exibido 3. Seleciona um JOGO na biblioteca lateral 4. DubSync abre o workspace do game_profile e restaura o plugin ativo, se existir 5. No cabeçalho, o usuário vê “Plugin ativo” e pode escolher outro compatível explicitamente 6. Se precisar instalar/atualizar plugins, clica “Gerenciar plugins” e vai ao submenu Plugins 7. O submenu Plugins instala/atualiza/valida extensões e depois retorna ao jogo 8. No workspace do jogo, Configuração ajusta parâmetros do plugin para aquele game_profile 9. Mapeamento liga gatilhos reais a dialogue_occurrences e takes aprovados 10. Testes executa diagnóstico, mostra logs e valida conexão 11. Fase 3 converte os MASTERs para formato runtime 12. Publicação gera runtime_manifest + package 13. Smoke test: 1 fala 14. Teste mínimo obrigatório: 10 dublagens corretas 15. Pacote fica “Pronto para Jogatina” 16. Fase 4 será responsável por iniciar/monitorar a execução

# Apêndice B — Base técnica e rastreabilidade

Este documento combina requisitos funcionais definidos para o DubSync com os achados do guia técnico do REPLACED analisado em 06/10/2026. Os pontos específicos do jogo devem ser tratados como hipóteses técnicas de alta viabilidade até a prova de conceito em execução.

REPLACED foi identificado como build Unity IL2CPP, com Articy e SubtitlesManager presentes na análise estática.

DialogueFragment expõe dados candidatos a chave estável, incluindo ExternalId, ShortId, speaker e text.

InitLine/ReleaseLine foram indicados como pontos promissores de início/fim de uma fala.

FMOD está presente e pode ser explorado no futuro, mas o primeiro PoC deve priorizar áudio externo para reduzir variáveis.

No snapshot do DubSync de 06/10/2026, os campos de runtime já existiam porém estavam vazios; havia 8 takes e 0 aprovados.

O endpoint GET /runtime-manifest já existia como rascunho e deve evoluir, não ser substituído por uma segunda implementação conflitante.

# Apêndice C — Prompt operacional para iniciar no Codex

ONBOARDING OBRIGATÓRIO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO Repositório local do DubSync: C:\Users\hitma\Documents\GitHub\leitor_legendas\Dupsync Trate esta tarefa como uma nova entrada no projeto. Antes de escrever código, inspecione o repositório real, leia o estado do Git, README/configuração/ponto de entrada, database/models.py e migrations, dubbing/README.md, dubbing/api.py, as implementações das Fases 1 e 2, os testes existentes e o endpoint /runtime-manifest. Localize no código dialogue_occurrences, audio_takes, line_id, occurrence_id, runtime_trigger_type e runtime_trigger_id. Não assuma estrutura não confirmada. Primeiro entregue um resumo curto do estado encontrado e um plano objetivo dos arquivos/migrations que pretende tocar. Implemente a Fase 3 do DubSync a partir desta especificação. Preserve integralmente as Fases 1 e 2 e faça somente migrações aditivas após inventariar e fazer backup do SQLite atual. A tela de Integração deve usar navegação superior sem sidebar global e seguir a referência visual FINAL deste documento. A navegação interna da Fase 3 terá dois submenus: Jogos e Plugins. Em Jogos, mantenha uma coluna de biblioteca de jogos à esquerda e um workspace amplo do jogo selecionado à direita. NÃO exiba uma lista permanente de plugins ao lado dos jogos. O plugin deve aparecer no cabeçalho/configuração do game_profile como “Plugin ativo”, com seletor de plugins compatíveis e botão “Gerenciar plugins”. O workspace do jogo terá as abas Visão Geral, Configuração, Mapeamento, Testes e Publicação. Logs e diagnóstico pertencem à aba Testes, não a uma coluna fixa. O submenu Plugins é uma área administrativa separada para listar Instalados, Disponíveis, Atualizações e Local, permitindo instalar ZIP/pasta, validar manifesto, atualizar, habilitar/desabilitar e remover plugins. Configurações específicas de um jogo NÃO ficam nessa tela; ficam no game_profile selecionado. O jogo é uma entidade separada do plugin. Cada game_profile deve ter no máximo um plugin ativo persistido; a troca é explícita. Plugins podem ser genéricos ou específicos. REPLACED é o jogo; “REPLACED – Articy Runtime” é um Integration Adapter específico associado a ele. Inclua Visual Runtime como fallback universal, mas sem poluir a tela principal. Reutilize dialogue_occurrences.runtime_trigger_type/runtime_trigger_id, audio_takes e o GET /runtime-manifest existentes. Não use timestamp de vídeo como trigger do jogo. A Fase 2 mantém MASTER WAV; a Fase 3 gera os formatos do pacote runtime conforme o plugin. Crie o registry/loader/validator de plugins, vínculo jogo-plugin, package builder, audio converter, diagnósticos/logs, histórico de runtime_test_runs e o primeiro plugin replaced_articy. Isole os detalhes do loader IL2CPP porque a análise estática não confirmou qual framework será utilizado. Primeiro prove observação de ExternalId em runtime; depois faça um smoke test de 1 fala; em seguida execute obrigatoriamente um teste real de pelo menos 10 dublagens aprovadas. A Fase 3 só será aceita com 10/10 gatilhos corretos, 0 take errado e sem duplicação de reprodução da mesma fala. Registre resultados por occurrence/trigger/take. Não implemente ainda a experiência final da Fase 4 “Hora da Jogatina”; apenas prepare contratos de eventos, pacote e pontos de integração para que a Fase 4 possa consumir depois.